към

ДОКУМЕНТАЦИЯ за

възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание при условията и реда на глава  двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл. 20, ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Проектиране и изпълнение на строителство, по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.1. Предмет на обществената поръчка: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

2.2. Описание на предмета на обществената поръчка: Настоящата поръчка е свързана с изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Споразумение №РД-02-30-22/22.01.2017 г., между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Свищов.Предмета на обществената поръчка включва:

- Изработване на инвестиционен проект във фаза технически за  обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“.

- Извършване на строително-монтажните работи и дейности за Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред работен инвестиционен проект;

- Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2  от Закона за устройство на територията и наредбите към него.

Строежът е определен като строеж втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б” от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 2 и т. 3 и чл. 5 от Наредба №1/2003 г. за номенклатурата за видовете строеж.

Подробните изисквания за изпълнение са съгласно техническата спецификция, неразделна част от документацията за участие.

3. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:

3.1. Общата прогнозна стойност на поръчката и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 409 666,00 (словом: Четиристотин и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС, разпределена по дейности, както следва:

- 3.1.1. за изработване на инвестиционен проект във фаза технически в размер до 20 000,00 (словом: Двадесет хиляди) лева без ДДС;

3.1.2. за извършване на строително-монтажните работи и дейности в размер до 385 666,00 (словом: Триста осемдесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева без ДДС;

3.1.3. за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на строителството в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията в размер до 4 000,00 (словом: четири хиляди) лева без ДДС.

Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да бъдат съобразени и да не надвишават прогнозната стойност на поръчката и стойностите на отделните дейности от обществената поръчка, посочени по-горе.

Ако Ценовото предложение надвишава прогнозната стойност и стойностите на отделните дейности от обществената поръчка, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

Прогнозната стойност е формирана в съответствие с чл. 21, ал. 1, ал. 2 и ал.7,  от ЗОП.

3.2. Източник на финансиране. Споразумение №РД-02-30-22/24.01.2017 година, подписано между Община Свищов и Министерство на Регионалното развитие и благоустройството, чрез бюджета на Община Свищов.

3.3. Начин на плащане: Всички плащания ще се извършват по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, както следва:

а)	Първо плащане след представяне на работен инвестиционен проект на възложителя в размер на цената за изработване на работния инвестиционен проект в срок до 30 (тридесет) календарни дни и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и приемо-предавателен протокол, подписан от главния архитект на Община Свищов.

б)	Междинни плащания се извършват само за действително извършени и с необходимото качество видове строително- монтажни работи и дейности в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на двустранно подписани протоколи за приемане на извършени CMР  и оригинална фактура.

в)	Окончателното плащане в размер на 10 (десет) % от цената за изпълнение на строително- монтажните работи и дейности се извършва от Възложителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за строежа и представяне на оригинална фактура.

г)	Цената за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се извършва от Възложителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки за строежа и представяне на оригинална фактура.

4.	СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

4.1. Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки, и включва:

4.1.1. Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект е по предложение на участника, и не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране започва да тече от датата на подписване на договора.

4.1.2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности не следва да е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

4.1.3. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки.

4.2. Място на изпълнение: Територията на гр. Свищов.

5. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата поръчка ще бъде определена въз основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена” въз основа на: Цена и качествени показатели, при следната методика описана по-долу:

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула: 	КО = KO1 + КО2 + КО3, където:

КО - е обща комплексна оценка;

KO1 - Обща цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 60%, максимум 60 точки;

- КО2 - Срок за изработване на техническия инвестиционен проект – тежест в комплексната оценка 10%, максимум 10 точки;

КО3 - Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности - тежест в комплексната оценка 30%, максимум 30 точки.

5.1. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

5.1.1. Обща цена за изпълнение на поръчката (KO1) - максимална оценка 60 точки.

Общата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка – стойностите за проектиране, авторски надзор, труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи, печалба и разходите за отстраняване на възникнали дефекти до изтичане на гаранционния срок, и други присъщи.

Оценката по показателя обща цена за изпълнение на поръчката се определя по следната формула: 	KO1 = KO1min.*60 / КО1у,  където:

KO1 - е оценката на общата цена за изпълнение на поръчката;

KО1min - е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС от участник за изпълнението на поръчката;

KO1y - е предложена обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката от съответния участник.

Стойността на получената оценка на общата цена за изпълнението на поръчката (KO1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- 5.1.2. Срок за изработване на техническия инвестиционен проект (КО2)– тежест в комплексната оценка 10%, максимум 10 точки.

Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект се оферира в техническото предложение на участника по Образец №2.

Оценката по показателя срок за изработване на техническия инвестиционен проект се определя по следната формула: КО2 = KО2min *10/ КО2у, където:

КО2 - е оценка на срок за изработване на техническия инвестиционен проект

KО2 min - е най-краткият предложен срок за изработване на техническия инвестиционен проект в календарни дни

КО2у - е предложеният срок за изработване на техническия инвестиционен проект в календарни дни от съответния участник

Стойността на получената оценка на срок за изработване на техническия инвестиционен проект (КО2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Важно:

* Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране, започва да тече от датата на подписване на договора. С цел да не се оферира нереално кратък срок за изработване на техническия проект участникът в техническото си предложение (образец №2) трябва да представи работен обоснован план-график с разпределение на задачите и заетостта в рамките на екипа от проектанти за предложения срок. Графикът трябва да бъде представен детайлно по календарни дни, съобразно предложеният от участникът срок за изпълнение.

5.1.3.  Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КОЗ) - максимална оценка 30 точки.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се оферира в техническото предложение на участника по Образец №2.

Оценката по показателя срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се определя по следната формула: КОЗ = KО3min *30/ КОЗу, където:

КОЗ - е оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности

KО3min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни

КО3 у - е предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни от съответния участник

Стойността на получената оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КОЗ) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Важно!

Показател Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КО3) е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни при график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението, показващ изпълнението на дейностите на обекта.Участникът в техническото си предложение (образец №2), трябва да представи като приложение подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на предлагания срок за изпълнение на СМР и дейности. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта.

Към линейния график участникът трябва да приложи и диаграма на работната ръка. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на СМР и дейности в календарни дни.

Не се допуска разминаване между предложения срок за изпълнение в линейния календарен план и посочения в Техническото предложение срок за изпълнение на СМР, както и предложение за срок на изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението до 150 (сто и петдесет) календарни дни.

Максималната оценка по този показател получава тази оферта, в която е предложен най – кратък срок за изпълнение на СМР /в календарни дни/ при график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението.

**Участник, който оферира по-дълъг срок за изработване на техническия инвестиционен проект от 30 календарни дни и/или по-дълъг срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности от 150 календарни дни ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Комисията класира участниците в съответствие с чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

6.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Възложителят поддържа „Профил на купувача”, който представлява обособена част от електронната страница на Община Свищов, на адрес: http://op.svishtov.bg/

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта.

7. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

7.1. Участник в процедурата може да бъде всеки, може да	бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице	или  техни обединения, както и всяко друго	образувание, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

* Обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – се декларират в раздел Г „Други основания …“ на ЕЕДОП.

7.2. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП Възложителят не изисква обединението да има определена правна форма, за да участва при възлагането на обществената поръчка и не поставя условие за създаването на юридическо лице.

7.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на документите посочени в чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

7.4. Договорът за създаване на обединение с посочено правно основание за създаването на обединението трябва да съдържа клаузи, които:

7.4.1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

7.4.2. гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

7.4.3. да посочат правата и задълженията на участниците в обединението;

7.4.4. да посочат разпределението на отговорността между членовете на обединението.

7.4.5. да посочат дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението.

7.5. Когато не е приложен договор за създаване на обединение или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените в т.7.4 условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

7.6. Съгласно чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 ЗОП лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.7. Съгласно чл.70 ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

7.8. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

7.9. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона за обществените поръчки.

7.9.1. Не може да участва в процедурата лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

б) е осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези, посочени в буква „а”, в друга държава членка или трета страна.

в)  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен.

г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

д) е установено, че:

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Община по седалището на Възложителя е Община Свищов.

7.9.2. Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключването на договора представя доказателствата по чл. 58 ЗОП:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 – съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 - изрична писмена декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този случай участникът, избран за изпълнител, посочва от къде възложителят може да получи необходимата официална информация;

5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнението на договор за обществена поръчка.

7.9.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнението на поръчката, изискванията на чл.54, ал. 1, т. 1 -7 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.

7.9.4. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл. 75 ППЗОП.

7.10. Участникът да не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или лице, контролирано от такова дружество, освен ако не са налице изключенията, посочени в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

7.10.1. Отсъствието на пречки за участие в обществената поръчка, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици при подаване на офертата, участникът декларира чрез попълването на ЕЕДОП в част III „Основания за изключване“, раздел „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“

7.10.2. За доказването липсата на това основание за отстраняване, участникът, избран за изпълнител, преди подписването на договора представя изрична писмена декларация.

8. ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ.

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнението на строежи и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г и чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва: За извършване на строително монтажните работи на строеж: първа група, втора категория или по-висока. Участникът попълва т.1 на раздел А: Годност в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на обществената поръчка, включително на талона към удостоверението, неразделна част от него. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени |

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ.

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ.

| Минимално изискване | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| - Участникът да има изпълнено проектиране през последните три години и строителство през последните пет години или инженеринг /проектиране и строителство/ през последните пет години, от датата на подаване на офертата, което да е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката. Под строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира: Реконструкция на водопроводна мрежа с общо количество – минимум 2800 метра и реконструкция на канализационна мрежа с общо количество минимум - 600 метра, Под проектиране, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира: проектиране на реконструкция на водопроводна мрежа с общо количество – минимум 2800 метра и проектиране на реконструкция на канализационна мрежа с общо количество минимум - 600 метра, Участникът попълва поле 1а) и 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП заедно с доказателство за извършената услуга. |
| - Участникът следва да има внедрени следните системи: - БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; - БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи; Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. | Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. |
| - Участникът да разполага с персонал или ръководен състав с определена професионална компетентност, както следва: минимум по един проектант, който да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) по съответната част или призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК), който ще изработва работния проект за следните проектни части: Част „Водоснабдяване и канализация“; Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка); Част „Временна организация и безопасност на движението“; Част „Пожарна безопасност“; Част „План за безопасност и здраве“; Част „План за управление на отпадъците“ Част „Сметна документация“. Един проектант може да изработва, две и повече части от работния проект. Участникът попълва поле 6б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. 4. Участникът да разполага с необходимият брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството и които ще изпълняват строителството, както следва: A) Технически ръководител в съответствие с чл.163а от ЗУТ, който: - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „В и К”, или еквивалент съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г. - да е бил технически ръководител в съответствие с чл.163а от ЗУТ при изпълнението на строително-монтажните работи на минимум един строеж. Б) Координатор по безопасност и здраве, който: - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи; - да притежава професионален опит на подобна позиция минимум 1 година; - да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. * Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява двете позиции. Участникът попълва поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. | Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП. |

Важно!!!

- Документите за доказване на информацията, посочена в ЕЕДОП, не се изискват при представянето на офертата.

- Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяка време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

- При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или административен акт, и съобразно разпределението на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

- По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само, ако лицата, с чиито опит, образование или квалификация се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят ще изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходното изречение.

- В случай, че при изпълнението на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

- Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

- Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1 - 5 и ал. 7 от ЗОП.

11. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. Всяка оферта трябва да съдържа:

11.1. Опис на представените документи.

11.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – по образец №1.

Участниците декларират  липсата на основания за отстраняването и съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изискана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

11.3. Документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – заверено от участника копие.

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

-  гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

-  определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

- Права и задължения на участниците в обединението;

- Разпределение на отговорността между членовете на обединението;

- Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

11.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността се представят следните документи:

А) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.1 и т.2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени, или че страните са договорили тяхното отстрочване, или разсрочване, заедно с погасителен план, и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения, или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение;

Б) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства.

11.5. Техническо предложение - по образец №2.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка, следва да приложи към Техническото си предложение следните приложения:

А) Работен обоснован план-график с разпределение на задачите и заетостта в рамките на екипа от проектанти за предложения срок. Графикът трябва да бъде представен детайлно по календарни дни, съобразно предложеният от участникът срок за изпълнение.

Б) Подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта СМР с приложена диаграма на работната ръка.

С цел да не се оферира нереално кратък срок за изпълнението на строително-монтажните работи и дейности, участникът към техническото си предложение (образец №2), трябва да представи като приложение  и подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на предлагания срок за изпълнение на СМР и дейности.

Към линейния график участникът трябва да приложи и диаграма на работната ръка. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимната обвързаност между отделните етапи и да демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в рамките на на предложения срок.

При изготвянето на линейния график за изпълнението на поръчката участникът трябва да се съобрази с изискванията на техническата спецификация.

Линейният график трябва да представя цялата необходима информация, свързана със срока на изпълнение на строителството С него участникът трябва да докаже, че организацията, която смята да създаде, е приложима и предложеният срок за изпълнение е реалистичен.

В) Строителна програма.

Изискуемо съдържание на Строителната програма:

Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма, неподлежаща на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, която включва минимум (без да се ограничава), следните точки:

- Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

- Обхватът и дейностите, съобразно виждането му за изпълнението на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на предмета на обществената поръчка, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

- Описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности, включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Следва да се опише предложената координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Следва да са изложени мотивите за предложената последователност на изпълнението на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

- Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническата спецификация и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материалите, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност.

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряването на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

- Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управлението на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

- Времеви рискове, в т.ч.:

- Закъснение на началото на започване на строителството;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;

- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаването на обекта.

- Технически рискове, в т.ч:

- Риск, свързан с трудности с  използваната от изпълнителя техника;

- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;

- Риск, свързан с трудности с  атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.

- Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

- Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

Г. Списък на основните строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на обществената поръчка, придружени с документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане на строителни продукти в строежите на Република България, с посочване на вида, търговското наименование и производител, съгласно техническа спецификация.

Важно!!!

- Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано разминаване между предложения срок за изработване на техническия инвестиционен проект и Работен обоснован план-график.

- Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

- Строителната програма и линейният график следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

- Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата.

- Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

- Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката се отстранява от участие.

- Участник, чийто линеен календарен план и/или строителна програма имат липсващи изискуеми показатели, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.

Важно! В случай, че в Техническите спецификации или на друго място в документацията за участие, конкретен материал е обозначен с български стандарт, който въвежда европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации или международни стандарти, се допълва с думите „или еквивалентно/и на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП.

11.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник. Документът следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата – оригинал или заверено копие.

11.7 Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

11.8. Ценово предложение – по образец №3.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Важно:

- В ценовото си предложение участникът не следва да предлага по-високи стойности на ценообразуващите показатели на отделните видове строително-монтажни работи и дейности съгласно нормите за разход по Building manager или друга еквивалентна програма, както следва:

  - часова ставка – максимално допустима стойност - 4,00 (словом: Четири ) лева без ДДС/час;

  - допълнителни разходи върху труд - максимално допустима стойност - 90 (словом: Деветдесет)  %;

  - допълнителни разходи върху механизация - максимално допустима стойност - 50 (словом: Петдесет)  %;

  - доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор (стойността на материалите се доказва с фактура) – максимално допустима стойност - 10 (словом: Десет) %;

  - печалба - максимално допустима стойност - 10 (словом: Десет) %;

- Участник предложил по-високи стойности на ценообразуващи показатели от горепосочените, ще бъде отстранен от участие.

- Предложената обща цена от участниците, не трябва да надхвърля посочената в указанията прогнозна стойност на обществената поръчка.

Участник, предложил обща цена за изпълнение на обществената поръчка, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие.

- При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, ще се взема в предвид изписаната с думи.

- Ако при прегледа и оценката на представеното от участника Ценово предложение се установи несъответствие с одобрената от Възложителя документация за участие, като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Общата цена, предложена от участника, следва да включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка в това число всички разходи  за изработване на инвестиционен проект във фаза технически; разходи за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строителни и монтажни работи на строежа в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията; всички разходи за извършване на строително-монтажните работи и дейности съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред техническия проект, както и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок на строително - монтажните работи, и не подлежи на увеличение

12. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.

12.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена на български език, съгласно предварително обявените условия за участие и изисквания към участниците от възложителя. Участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем от предмета на поръчката.

Всеки участник, представил оферта, която не се отнася за пълния обем на предмета на обществената поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

12.2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на участника, представящ офертата.

12.3. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

12.4. участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

12.5. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни задачата съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.

12.6. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, лично от участника или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска, или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка. Опаковката следва да е надписана по следния начин:

Наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, факс, електронен адрес: ……………. ОФЕРТА за участие в обществена поръчка: „Проектиране и изпълнение на строителство, както и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Свищов в обхвата на дейностите по проект BG16RFOP001-1.036-0001“. Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране! До Община Свищов

12.7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.

12.8. Оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или в незапечатана, или прозрачна опаковка, или в опаковка с нарушена цялост, не се приемат и не се разглеждат.

12.9. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес: Община Свищов, гр. Свищов 5250, ул. Цанко Церковски № 2, всеки работен ден до определения от Възложителя срок за получаване на оферти.

13. Работа на комисията.

13.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия от нечетен брой лица, назначена от възложителя.

13.2. След изтичането на срока за получаване на офертите, възложителят назначава комисия по чл.103, ал.1 със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

13.3. След  получаването на списъка с участниците, членовете на Комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

13.4. Комисията започва работа след получаването на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

13.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

13.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

13.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

13.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

13.9. Публичната част на заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 13.6 до т. 13.8.

13.10. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

13.11. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.13.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

13.12. В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола по т.13.10 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаването на оферти.

13.13. Възможността по т. 13.12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

13.14. Когато промените се отнасят до обстоятелства различни, от посочените по чл.54, ал.1, т.1,2, и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

13.15. След изтичането на срока по т. 13.12, комисията пристъпва към разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията не разглежда техническите предложения на участници, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

13.16. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или  да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

13.17. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

13.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

13.19. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето им. На отварянето могат да присъстват лицата по т.13.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

13.20. След извършването на действията по т.13.19, приключва публичната част от заседанието на комисията.

13.21. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5 (пет) дневен срок от получаването на искането.

13.22. Обосновката  по т. 13.21. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителен метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчка изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право“ съгласно приложение №10;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

13.23. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13.22, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

13.24. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазването на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областна на околната среда.

13.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.107 от ДФЕС.

14. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОТСТРАНЯВА ОТ ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИК.

  - при който е установено,че:

А) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критерии за подбор;

Б) не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критерии за подбор;

В) има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл.2 45 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

  - при който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

  - който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

  - който е представил оферта, която не отговаря на:

А) предварително обявените условия за поръчката;

Б) правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областна на околната среда.

  - който не е представил обосновката в срок по т. 13.22, или чиято оферта не е приета съгласно т. 13.24 – 13.26;

  - лица, които са свързани по смисъла на &2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

- ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. Възложителят сключва писмен договор с определеният изпълнител в 30-дневен срок от датата на влизане в сила на решението за класиране на участниците и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

При сключването на договор участникът, избран за изпълнители, представя:

16.1.Актуални документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл. 58 от ЗОП, както и документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;

16.2. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, която се представя в една от следните форми:

А) Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума  трябва да бъде внесена по следната сметка на Общината:

Централна кооперативна банка, клон Свищов

IBAN: BG49CECB97903310499400 BIC: CECBBGSF

Б) Банкова гаранция  трябва да е безусловна и неотменима, със срок на  валидност 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изтичането на последния гаранционен срок съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

В) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя – да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Община Свищов, застрахователната премия трябва да е платима еднократно, срокът на същата трябва да изтича не по-рано от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от изтичането на последния гаранционен срок съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържането или освобождаването на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за обществена поръчка.

Определеният за изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение