MЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Предмет на обществената поръчка: „Основен ремонт общинска пътна мрежа, текущ ремонт и аварийно възстановяване на улици на територията на община Свищов” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Основен ремонт общинска пътна мрежа – общински път с. Червена – с. Овча могила – с. Драгомирово; общински път с. Ореш – гр. Свищов; общински път с. Деляновци – с. Морава – с. Овча могила; общински път с. Х. Димитрово; основен ремонт на участък от ул. „Д-р Г. Атанасович” и текущ ремонт на улици на територията на гр. Свищов”.

- Обособена позиция № 2: „Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов и в с.Вардим”.

1. Критерий за оценка: „Икономически най-изгодната оферта”.

2. Критерият се прилага за всяка една обособена позиция по отделно.

3. Показатели за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател:

3.1. Срок за изпълнение (П1) – максимална оценка 30 точки.

Тежестта на показателя срок за изпълнение (П1) е 30 % от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посоченият показател е 30 точки.

Оценката по показателя срок за изпълнение се определя по следната формула:

П1 = П1min.*30/П1y, където

П1 е оценка на срока за изпълнение;

П1min. е най-краткият  предложен срок за изпълнение от даден участник;

П1y е предложеният срок за изпълнение от оценяваният участник.

Стойността на получената оценка на срока за изпълнение (П1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

С цел да не се оферират нереално кратки срокове за изпълнение на поръчката, участникът в техническото си предложение (образец №10) като приложение №2 трябва да представи линеен график за изпълнение на съответната обособена позиция, за която подава оферта, който следва да съответства на предвидените за изпълнение строително - монтажни работи и предложеният срок за изпълнение на съответната обособена позиция.

* Максималният предложен срок за изпълнение на всяка една обособена позиция не следва да надвишава 90 (деветдесет) календарни дни.

3.2. Цена за изпълнение (П2) – максимална оценка 70 точки.

Тежестта на показателя цена за изпълнение (П2) е 70 % от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посоченият показател е 70 точки.

Оценката по показателя цена за изпълнение се определя по следната формула:

П2= П2min.*70/П2y, където

П2 е оценка на цената за изпълнение;

П2min. е най-ниската предложена обща цена за изпълнение от даден участник;

П2y е предложената обща цена за изпълнение от оценяваният участник.

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение (П2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

В ценовото си предложение по Образец Участника предлага цена за изпълнение в лева без ДДС за съответната обособена позиция, като прилага количествено-стойностни сметки по обръзец за съответната позиция, както и анализни цени за всички видове СМР и доставки.

4. Комплексна оценка (КО) за класиране на участниците се формира при следната формула: КО = П1+П2, където

КО – обща комплексна оценка

П1 – оценка за срока за изпълнение

П2 – оценка на цената за изпълнение

Максималната обща комплексна оценка е 100 точки.

5. Указания по прилагане на методиката:

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците без да се променя.

5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

5.2. Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им за всяка една обособена позиция поотделно. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка за съответната обособена позиция.

5.3. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира фирмата с най-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на  изпълнител между класираните на първо място оферти.