Образец №4

ДОГОВОР-ПРОЕКТ!

№……………………………………..…

| Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов” |
| --- | --- |
| Номер и дата на договора: | №………………………………….. от ………………. |
| Наименование на проекта: | „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ |
| Бенефициент: | Община Свищов |

Днес, ………………………2020, в гр. Свищов, между:

1. ОБЩИНА СВИЩОВ, със седалище и адрес на управление гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски“ № 2, ЕИК по Булстат: 000133965, ДДС № BG 000133965, тел. код: 0631, тел. 6-08-54; 6-06-88, факс: 6-05-04, e-mail: obshtina@svishtov.bg, представлявана от Генчо Божинов ГЕНЧЕВ – Кмет на Община Свищов, чрез Иван Шопов – Зам. – кмет „БИП”, упълномощен със Заповед №92-РД-01-03 от 29.01.2020 г. и Иванка Коева на длъжност Гл. Счетоводител, в качеството им на ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. .........................................................., със седалище и адрес на управление ................................................,  ЕИК по БУЛСТАТ…………………….., представляван от ......................................................................................... - ............................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ/КОНСУЛТАНТ, от друга страна, в съответствие с резултатите от проведена обществена поръчка,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/КОНСУЛТАНТЪТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл.112 и чл.114 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и в изпълнение на Решение №.............../...........2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища на територията на град Свищов“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

- РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНСУЛТАНТЪТ приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:

Дейност 1: Оценка на съответствие на техническия инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, по реда на 142, ал. 6 и при спазване на изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ.

Дейност 2: Задължения на Изпълнителя, свързани с упражняването на функциите на строителен надзор на Строежите по смисъла на ЗУТ и проверка, и контрол на доставените, и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Дейността включва:

•	упражняване на строителен надзор по време на строителството в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

•	проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

•	заедно с инвеститорския контрол ще упражнява контрол на количествата на изпълнените СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образеца на УО).

- Лицето, упражняващо строителен надзор, ще извършва услугите, свързани с упражняването на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционните проекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му актове, като носи отговорност за:

  - законосъобразното започване на строежите;

  - осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

  - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3;

  - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

  - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, след завършването на строежа заверява екзекутивната документация по реда на чл. 175 от ЗУТ.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, ще извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, ще упражнява ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа.

- Заедно с представител на възложителя ще осъществява контрол на  количествата на изпълнените СМР, което ще се удостоверява с подписването на Протокол за приемане на извършени СМР (по образеца на УО).

- Лицето, упражняващо строителен надзор, ще изпълнява дейностите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 от Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение на Строежа.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, след завършването на строежа съвместно с възложителя, проектанта и строителят, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор.

- Лицето, упражняващо строителен надзор, оказва съдействие за издаването на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

- Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

- Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

Дейност 3: Актуализация на Техническия паспорт на Строежа, след извършване на предвидените СМР, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г.

В изпълнение на изискванията на чл.176а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите Изпълнителят трябва да актуализира техническия паспорт за всички обекти, подобекти и техническа инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба №5, изготвения и регистриран технически паспорт на обекта се актуализира по реда на чл. 14, ал. 1 от същата наредба след изпълнението на предвидените в одобрените проекти дейности, преди въвеждането им в експлоатация.

Актуализираният технически паспорт (включително и докладите на лицата, извършили актуализацията) се предоставят на Възложителя и се съхраняват и регистрират по реда на чл. 15 15 - 18, като се добавят към архивираните строителни книжа.

Дейност 4:. Изготвяне на Окончателен доклад до възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация;

След приключването на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя за въвеждането на обекта в експлоатация в обхват и със съдържание съгласно §3 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Докладът да съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;

5. съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;

6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;

9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

В доклада се вписват:

1. основанието за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад се прилагат:

(1) разрешение за строеж;

(2) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

(3) констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(4) документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;

(5) заверена заповедна книга.

Окончателните доклади трябва да бъдат съставени и подпечатани от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата консултантq и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части.

При завършването на строежа Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя на обществената поръчка окончателен доклад в три екземпляра на хартиен носител, както и в 1 (един) екземпляр на електронен носител, с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа и актуализиране на съответните технически паспорти, оказва съдействие за навременно получаване на Удостоверение за въвеждането на обекта в експлоатация, наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предостави Услугите по чл. 1 от този Договор в съответствие с нормативните изисквания, Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на КОНСУЛТАНТА и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, съдържащи се в офертата на КОНСУЛТАНТА, съставляващи Приложение № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, КОНСУЛТАНТЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на КОНСУЛТАНТА. КОНСУЛТАНТЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство (ако е приложимо).

- РАЗДЕЛ ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за осигурено финансиране и приключва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, но не по-късно от 2 години от датата на подписване на договора като включва:

4.1. Срок за предаване на изготвения комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ. Срокът е до 10 (Десет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателен протокол за предаване на изготвения от изпълнителя на инженеринга технически инвестиционен проект и завършва с подписването на приемо-предавателен протокол за предаването на възложителя на комплексния доклад за оценка на съответствието;

4.2. Срок за упражняване на строителния надзор на обекта: Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и завършва с издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж - Гл. архитект на Община Свищов.

4.3. Срок за актуализация на Технически паспорт за строежа: Срокът е до е до 10 (Десет) календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) и е до датата на предаването му на Възложителя с приемо-предавателен протокол за регистрация.

4.4. Срокът за изготвяне на Окончателния доклад на обекта до 20 (Двадесет) календарни дни. Срокът започва да тече от регистрирането на Актуализирания технически паспорт и е до датата на предаването му на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

4.5. Място на  изпълнение: град Свищов, ул. "Черни връх" 27А.

Чл. 5. Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, на основание чл.114 от ЗОП, всяка от страните ще може да прекрати едностранно договора без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна, в случай, че в срок от 3 (три) месеца от подписването на договора това условие не бъде изпълнено.

Чл. 6. В случай, че при подписване на договора за финансиране по Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ се намалят стойностите на предвидените СМР, и/или отпаднат видове дейности от инвестиционният проект и Количествено–стойностната сметка, и/или намали стойностите за услугата строителен надзор Възложителят ще предприеме действия за коригиране на стойността на договора, без да се променя предмета на договора.

- РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на КОНСУЛТАНТА обща цена в размер на .............................. [посочва се цената в лв. без ДДС, с цифри и словом, в съответствие с Ценовото предложение на КОНСУЛТАНТА] лв. без ДДС и .............................. [посочва се цената в лв. с ДДС, с цифри и словом, в съответствие с Ценовото предложение на КОНСУЛТАНТА] лв. с ДДС, наричана по – нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на КОНСУЛТАНТА, съдържащо се в офертата на КОНСУЛТАНТА, съставляваща Приложение № 1.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на КОНСУЛТАНТА за изпълнение на услугата в т.ч цената на финансовия риск, всички разноски за заплащане на труда на лицата, включени в Екипа на консултанта, поддръжка на застраховката на професионалната отговорност на консултанта съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ за дейността му на консултант за упражняване на строителен надзор, възможни разходи за отговорността по смисъла на чл. 168, ал.7 от ЗУТ за вреди в гаранционните срокове, включително всички други присъщи разходи, извършвани от консултанта при изпълнение на услугите по този Договор, и няма да бъде променяна при изменения на Инвестиционния проект или предсрочно изпълнение на Строежa, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от КОНСУЛТАНТА.

(3) Цената, посочена в ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) Цената, посочена в ал. 1 не включва разходите за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, в случай че при изпълнението на Договора се налага извършването им. Такива разходи се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от КОНСУЛТАНТА или от КОНСУЛТАНТА за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от КОНСУЛТАНТА разходи се възстановяват на КОНСУЛТАНТА от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от КОНСУЛТАНТА, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на този Договор, подлежат на възстановяване по следната сметка:

Банка: ………………………..;

IBAN: ………………………..;

BIC:    ………………………...

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на КОНСУЛТАНТА Цената по този Договор, както следва:

- (1) Авансово плащане по договора не се дължи.

(2) Междинни плащания:

Междинни плащания ще се извършват в размер до 80% (осемдесет на сто) от стойността на Договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът за извършване на междинно плащане е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне от страна на Консултанта на оригинална фактура за дължимата сума.

- (3) Окончателно плащане:

Окончателното плащане, в размер не по-малко от 20% от стойността на Договора за възлагане на обществената поръчка се извършва след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа и след представяне на Доклад за извършената работа по договора. Срокът за извършване на окончателното плащане е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне от страна на Консултанта на оригинална фактура за дължимата сума.

Плащанията по договора ще се извършват във връзка с изпълнение на следните дейности:

А) Извършване на Оценка на съответствието на техническия инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ, по реда на 142, ал. 6 и при спазване на изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ, след представяне на следните документи:

-  Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ;

-  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол подписан за представения комплексен доклад;

-   Оригинална фактура за дължимата сума;

Б) Упражняване на функциите на строителен надзор на строежите по смисъла на ЗУТ, вкл. дейностите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, след представяне на следните документи:

- Справка изготвена от Консултанта, удостоверяваща изпълнените и отчетени СМР по договора за строителство, отразени в числово и процентно изражение от Цената за изпълнение на договора за строителство (в лв. без ДДС);

- Оригинална фактура за дължимата сума;

В) извършена актуализация на Техническия паспорт на Строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г., след представяне на следните документи:

-   Актуализиран Технически паспорт на Строежа;

-  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, подписан за представения Актуализиран Технически паспорт на Строежа;

-  Оригинална фактура за дължимата сума;

Г) Изготвяне на Окончателен доклад до възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация, след представяне на следните документи:

- Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен от Консултанта.

- Приемо-предавателен протокол за представения Окончателен доклад, подписан от Изпълнителя и Възложителя;

- Оригинална фактура за дължимата сума.

Сумата от всички плащания не може да надвишава стойността на договора.

(4) На базата на документите по ал.2 и ал.3 се проверява и удостоверява сумата, дължима на КОНСУЛТАНТА, след което КОНСУЛТАНТЪТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение съответните разходооправдателни документи.

(5) Всички действия по ал.2 и по ал.3, включително одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписването на съответния Сертификат по ал.2 и по ал.3, следва да бъдат извършени в срок от 10 (десет) работни дни, считано от получаване на съответните разходооправдателни документи по ал.2 и по ал.3 от КОНСУЛТАНТА.

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри разходооправдателните документи по ал.2 и по ал.3, КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изложени писмено.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура от КОНСУЛТАНТА, при спазване на условията по ал.2 и по ал.3.

Чл. 9. (1) Плащането по този Договор се извършва в лева от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по следната банкова сметка на КОНСУЛТАНТА:

Банка:…………………………..

IBAN:…………………………..

BIC:…………………………….

(2) КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл.9 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че КОНСУЛТАНТЪТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че плащането е надлежно извършено.

Чл. 10 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на КОНСУЛТАНТА отчет за изпълнението на съответната част от Услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на Приемо - предавателен протокол и получаването на фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от КОНСУЛТАНТА, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- РАЗДЕЛ ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. При подписването на този Договор, КОНСУЛТАНТЪТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за обезпечаване изпълнението на Договора в размер на 5 % (пет на сто) от Цената за изпълнение на Договора в лв. без ДДС, а именно …………….. .............................. [посочва се сумата в лв. без ДДС, с цифри и словом, за която се издава гаранцията за изпълнение] лв. без ДДС („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на КОНСУЛТАНТА по Договора. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на …………..………….

Чл. 12 . Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора  се освобождава  както следва:

- В срок от 30 календарни дни от подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) без забележки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 80 (осемдесет) процента от гаранцията  за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който му е била предоставена  Гаранцията за изпълнение;

- В срок от 30 календарни дни от дата на протокол за установяване на годността за ползване на строежа - обр. 16 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 20 (двадесет) процента от гаранцията  за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който му е била предоставена  Гаранцията за изпълнение.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на КОНСУЛТАНТА:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 1 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 2 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 3 от Договора.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:………………………….;

IBAN:…………………………;

BIC:    …………………………

(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, КОНСУЛТАНТЪТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател), която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на КОНСУЛТАНТА или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на КОНСУЛТАНТА.

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, КОНСУЛТАНТЪТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на КОНСУЛТАНТА;

2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на КОНСУЛТАНТА.

Чл. 15. (1) Във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение на Договора по ал. 2, КОНСУЛТАНТЪТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на КОНСУЛТАНТА, посочена в чл. 11, ал. 1 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на КОНСУЛТАНТА или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на представител на КОНСУЛТАНТА или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато КОНСУЛТАНТЪТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на КОНСУЛТАНТА, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако КОНСУЛТАНТЪТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на КОНСУЛТАНТА или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява КОНСУЛТАНТА за задържането и неговото основание.

Чл. 19. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

- РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на КОНСУЛТАНТА:

Чл. 22. КОНСУЛТАНТЪТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7-11 от Договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в заповедната книга;

4. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК;

5. да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, в случай че е изпълнена точно.

Чл. 23. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава:

1. да предостави Услугите по чл. 1 и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да поеме за своя сметка всички разходи, във връзка с организацията и изпълнението на предмета на обществената поръчка;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнение на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите/докладите/материалите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това ако е приложимо;

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на Договора, като в случай на установена нередност, е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

6. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 45 от този Договор;

8. да извършва Услугите по Договора по начин, който няма да накърнява или уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности по Договора, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени, във връзка с изпълнението на Договора;

10. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

11. за времетраенето на Договора да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и с параметри, не по-малки от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр. 17 от 2004 г./;

12. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата му (ако е приложимо);

13. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор (ако е приложимо);

14. да не променя състава на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

15. да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на този Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП (ако е приложимо);

16. да съставя и организира подаването на всички необходими документи, искания, заявления и други документи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

17. да информира незабавно в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно този Договор, договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителството или Законовите разпоредби, включително при получаване на информация или искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителството или при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителството и възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

18. да предостави възможност на одитори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или външни одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта, като при необходимост изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките;

19. да спазва изискванията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за обществената поръчка, в резултат на която е сключен този Договор;

20. да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова информация, във връзка с изпълнението на Договора, информационните материали и други, които планира да разпространява и използва;

21. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ График за присъствието на персонала и/или на членовете на ръководния състав, посочени в офертата, за всеки ден от строителството на обекта, в 10 (десет) дневен срок от одобрението на Линейния график по договора за строителство. Персоналът и/или членовете на ръководния състав трябва да бъдат на строежа по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на него, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Ръководителят на екипа за строителен надзор и Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъдат непрекъснато на строежа по време на целия строителен период. КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да преработи Графика за присъствието на персонала и/или на членовете на ръководния състав, когато се изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с всички негови указания;

22. да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

23. да вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора за строителство. Предписанията, респ. заповедите, задължително се подписват и датират. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора за строителство не желае да изпълни предписание или заповед на КОНСУЛТАНТА по този Договор, той се задължава да осигури правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга. Ако в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ КОНСУЛТАНТЪТ по този Договор писмено не отмени предписанието или заповедта си, КОНСУЛТАНТЪТ потвърждава, че Изпълнителят по договора за строителство има право да направи възражение в 3-дневен срок пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания;

24. да комплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. След приключване на СМР, за които е съставен Констативен акт обр. 15, и издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация Изпълнителят по договора за строителство уведомява КОНСУЛТАНТА по този Договор;

25. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и в съответствие с чл. 4, ал. 2 , т. 2 и §3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, до 20 (Двадесет) календарни дни от регистрирането на Актуализирания технически паспорт до датата на предаването му на Възложителя с приемо-предавателен протокол;

26. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на всички строителните книжа и други документи за строежа под опис към момента на въвеждането му в експлоатация;

27. да отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване на изграждането на строежа и въвеждането му в експлоатация;

28. не носи отговорност за забава на изпълнението на Услугите, когато забавата се дължи на неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този Договор;

29. да поеме всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка или по повод Услуги, за които отговаря по този Договор;

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

31. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията.

32. Да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ в информацията, предоставяна на целевата група по Проекта във всякакъв вид  документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той трябва да използва логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.

33. Да допуска УО на ОПРР 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на проекта, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 3 (три) години след приключването на Оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с изискванията на Регламент № 1303/2013 г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

34. Да допусне УО на ОПРР 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, извършващи проверки, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

35. Да предостави на служителите или представителите на УО на ОПРР 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС), Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на УО на ОПРР 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори, трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а Изпълнителят следва да уведоми УО на ОПРР 2014-2020 за точното им местонахождение.

36. Да спазва изискванията на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и на чл. 32 от Делегиран регламент № 1268/2012 г. на Комисията и да уведоми незабавно УО на ОПРР за всеки конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнението на настоящия договор, или когато е налице неспазване на клаузите за етично поведение.

37. Да съдейства при извършване на пълна документална проверка, а когато е приложимо: и проверка на място, за удостоверяване извършването на заявените за плащане дейности, на база сключения договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и/или други приложими документи.

38. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност;  разположение и контрол на информационните активи.

39. Да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, както и да докладва за възникнали нередности пред Възложителя. По смисъла на този договор, без да противоречи на Регламент 1083/2006 г., чл. 2, т. 7 за нередност се счита всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход

40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Бенефициента – Възложител, за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им, както и да го информира за предприетите мерки за тяхното решаване.

43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и чл.140 от Регламент (ЕО) №1303/2013, като винаги се спазва по-дългия определен срок, както следва:

- Три години, считано от 31 декември на годината на предаване на Европейската комисия на годишните счетоводно отчети, в които са включени разходите по проекта в съответствие с чл.140, пар.1 Регламент (ЕС) №1303/2013г.

44. Изпълнителят е длъжен да възстановява суми по нередности, констатирани по повод изпълнение на дейностите по този договор, заедно с дължимата законна лихва и други неправомерно получени средства.

45. да издава фактури на Възложителя в български лева, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и по-специално фактурите да съдържат следния текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № ……………………………. по ОПРР 2014-2020”.

46. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на този договор, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

Специални права и задължения на КОНСУЛТАНТА:

- Чл. 24. Екип на КОНСУЛТАНТА:

1. За изпълнението на Услугите по Договора и докато е в сила този Договор, КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност в съответствие с офертата му.

2. Замяната на персонал и/или на член/ове на ръководния състав е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, по смисъла на ЗОП, след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, квалификацията и опита на новия персонал и/или на новите членове на ръководния състав отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за обществената поръчка.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от КОНСУЛТАНТА да отстрани от изпълнение на Услуги по Договора персонал и/или член на ръководния състав, който се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне проекта в 3-дневен срок от получаване на искането от КОНСУЛТАНТА. След отстраняването, на това лице не може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Услуга по Договора.

4. Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на персонал и/или на член на ръководния състав на КОНСУЛТАНТА, се поемат от КОНСУЛТАНТА.

5. Ръководителят на екипа организира извършването на работите и услугите, във връзка със строежа от страна на КОНСУЛТАНТА и ще бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на КОНСУЛТАНТА по този Договор.

6. Персоналът и/или членовете на ръководния състав са длъжни да извършват дейностите по Договора и да бъдат на строежа, съгласно График за присъствието на персонала и/или на членовете на ръководния състав, изготвен от КОНСУЛТАНТА и прилаган към докладите по този Договор.

- Чл. 24а. Подизпълнители:

1. КОНСУЛТАНТЪТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, в срок от 5 (пет) дни от сключване на този Договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава КОНСУЛТАНТА от отговорността му за изпълнение на Договора.

2. След сключване на този Договор и най-късно преди започване на изпълнението му, КОНСУЛТАНТЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му. КОНСУЛТАНТЪТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

4. При замяна или включване на подизпълнител КОНСУЛТАНТЪТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал.2 и ал. 14 от ЗОП.

5. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него за замяна на посочен в офертата му подизпълнител, КОНСУЛТАНТЪТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

6. Подизпълнителя/ите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

7. Не е нарушение на забраната по т. 6 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от този Договор, съответно от договора за подизпълнение.

Чл. 24б. Отговорност за вреди. Застраховки:

1. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

2. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по този Договор.

3. За времето, в което Договора е в сила, КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията с параметри, не по-малки от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр. 17 от 2004 г./.

4. Разходите по обслужване на застраховката по т.3 са за сметка на КОНСУЛТАНТА, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

5. КОНСУЛТАНТЪТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на Договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето на застрахователните полици и платежните документи от КОНСУЛТАНТА, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по дължимите застраховки, като КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаването на направеното искане.

7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на КОНСУЛТАНТА за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията на Цената за изпълнение на Договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.

8. КОНСУЛТАНТЪТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

9. Отговорността по т. 8 е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

10. Отговорността на КОНСУЛТАНТА по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за дефекти на изпълнените СМР, вкл. и на съоръженията, в съответния гаранционен срок, се изключва, когато проявените дефекти са резултат от изключително обстоятелство и/или непредвидено обстоятелство, съгласно §2, т. 17 и т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от КОНСУЛТАНТА задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от КОНСУЛТАНТА през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на КОНСУЛТАНТА на изготвените от него доклади или съответна част от тях;

4. да изисква от КОНСУЛТАНТА преработване или доработване на всеки от докладите, в съответствие с уговореното в чл. 23, т. 4 от Договора;

5. да не приеме някои от докладите, в съответствие с уговореното в чл. 30 от Договора;

6. да удържа суми за неустойки, за отбиви за некачествено изпълнение на Услугите и за липси от внесената Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора;

7. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количество, етап на изпълнение, технически параметри и други във всеки момент от изпълнението на Договора;

8. да изисква от КОНСУЛТАНТА, при необходимост, писмена информация за извършените строително - монтажни работи на обекта;

9. да изисква подмяна на персонал и/или на членове на ръководния състав на КОНСУЛТАНТА, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора;

10. да проверява по всяко време съответствието на изпълненото от КОНСУЛТАНТА с изискванията му и при констатирани различия да развали едностранно Договора;

11. да изисква, в който и да е момент от времетраенето на изпълнението на Договора, писмени и устни обяснения от КОНСУЛТАНТА и неговите служители по въпроси, свързани с изпълнението на задълженията по този Договор и изпълнението на СМР, както и представяне на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на КОНСУЛТАНТА (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на Договора и други);

12. да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този Договор (Екип за управление на проекта) от състава на своята администрация, като уведоми писмено КОНСУЛТАНТА за правата и задълженията му;

13. да упражнява контрол върху изпълнението на задълженията на КОНСУЛТАНТА по този Договор и чрез Екипа за управление на проекта и/или други дирекции от администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на договорно - регламентираните си правомощия за контрол на дейността на КОНСУЛТАНТА по този Договор;

14. да провежда поне веднъж месечно координационни срещи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ и Изпълнителят по договора за строителство, на които ще се обсъжда етапа на изпълнение на договорените строителни дейности и консултантски услуги в съответствие с клаузите на съответните договори. За проведените срещи и направените обсъждания КОНСУЛТАНТЪТ съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен етап и за всеки от докладите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на КОНСУЛТАНТА Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на КОНСУЛТАНТА до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 45 от Договора;

5. да оказва съдействие на КОНСУЛТАНТА, във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато КОНСУЛТАНТЪТ поиска това;

6. да освободи представената от КОНСУЛТАНТА Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 15 от Договора;

7. да реагира писмено на поставени въпроси, искани документи, срещи и други от КОНСУЛТАНТА, в срок от 4 (четири) работни дни;

8. да окаже необходимото съдействие на КОНСУЛТАНТА (достъп до строежа и съответните документи, присъствие на проектантите и други) за изпълнение на услугите;

9. да осигури условия за работа на КОНСУЛТАНТА на строежа;

10. да осигури при необходимост присъствието на проектант на строежа за осъществяване на авторски надзор.

- РАЗДЕЛ VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Услугите по чл.1 ще бъдат приемани и одобрявани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на документите, описани в чл.8, ал.2 и ал.3 от този Договор, включително съставен и подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; изготвени от КОНСУЛТАНТА Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Технически паспорт на строежа и съставен и подписан Протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и издадено Разрешение за ползване.

Чл. 28. Въз основа на издаденото Удостоверението за въвеждане в експлоатация, считано от датата му, започват да текат гаранционните срокове за обекта, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Чл. 29. Предаването на изпълнението на Услугите по чл. 1 се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо – предавателен протокол“).

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на докладите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на КОНСУЛТАНТА. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на КОНСУЛТАНТА;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо - предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на Срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо - предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или се налага санкция, съгласно чл. 31 - чл. 35 от Договора.

РАЗДЕЛ VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две на сто) от Цената за изпълнение на Договора за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Условията за изпълнение на поръчката (Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от КОНСУЛТАНТА да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение и да прекрати Договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено КОНСУЛТАНТА за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по - голям размер, съгласно приложимото право.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. поради неизпълнение на задълженията по него от Страните и в предвидените в него случаи;

4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността, за което обстоятелство следва да представи и доказателства;

5. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);

7. при прекратяване на лиценза/удостоверението на КОНСУЛТАНТА, когато такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този Договор;

8. с прекратяване на Договора за изпълнение на строителството.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за КОНСУЛТАНТА бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

3. При условие, че в три месечен срок от подписване на договора не бъде осигурено финансиране по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, всяка от страните може да иска прекратяване, и съответно не дължи неустойки, обезщетения или др.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците, съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на КОНСУЛТАНТА всеки от следните случаи:

1. когато КОНСУЛТАНТЪТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) дни, считано от считано датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

2. КОНСУЛТАНТЪТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет) дни;

3. КОНСУЛТАНТЪТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката (Техническата спецификация за изпълнение на консултантската услуга) и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до КОНСУЛТАНТА и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на КОНСУЛТАНТА то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 38. Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:

1. писмено уведомление до КОНСУЛТАНТА, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на КОНСУЛТАНТА обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;

2. едностранно с двуседмично писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до КОНСУЛТАНТА при:

а) отменено предписание или заповед на КОНСУЛТАНТА, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от Цената за изпълнение на Договора;

б) системно и неоснователно забавяне изпълнението на задължение на КОНСУЛТАНТА, на строителството или неоснователно забавяне въвеждането на строежа в експлоатация;

в) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;

г) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които КОНСУЛТАНТЪТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската държава и, за които КОНСУЛТАНТЪТ отговаря по Договора;

д) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на КОНСУЛТАНТА, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция;

е) при започване на процедура по ликвидация на КОНСУЛТАНТА;

ж) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на КОНСУЛТАНТА;

з) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на КОНСУЛТАНТА, спрямо член на управителния орган на КОНСУЛТАНТА, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган, е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

и) спрямо КОНСУЛТАНТА се установят обстоятелства, представляващи нарушение на нормативни разпоредби.

Чл. 39. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с писмено предизвестие до КОНСУЛТАНТА с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита Договорът за прекратен в следните случаи:

1. при забава на КОНСУЛТАНТА в изпълнението на срока за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 4;

2. когато след изтичане на професионалните застраховки на КОНСУЛТАНТА същите не бъдат незабавно подновени.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, с отправянето на писмено предизвестие до КОНСУЛТАНТА, без да предоставя на КОНСУЛТАНТА допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на КОНСУЛТАНТА. За целите на Договора системно неизпълнение е налице, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи неизпълнение на поне три задължения на КОНСУЛТАНТА или когато КОНСУЛТАНТА не изпълни точно или в срок едно и също задължение три пъти;

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на КОНСУЛТАНТА по този Договор. За целите на Договора, съществено неизпълнение е неточното изпълнение, на които и да са задължения по Договора, в резултат на които е налице неизпълнение на Услугите, стойността на които е равна или по-висока от 3% (три на сто) от Цената за изпълнение на Договора.

(3) Във всички случаи на прекратяване/ разваляне на Договора по вина на КОНСУЛТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на КОНСУЛТАНТА за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания и

2. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на КОНСУЛТАНТА, във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на КОНСУЛТАНТА реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

РАЗДЕЛ IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 43. (1) Освен, ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

(3) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни, като срока по Договора се брои по реда на Закона за задълженията и договорите.

Спазване на приложими норми

Чл. 44. При изпълнението на Договора, КОНСУЛТАНТЪТ [и неговите подизпълнители] (ако е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 45. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциалната информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по т. 2 или т. 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 46. КОНСУЛТАНТЪТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил, във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на КОНСУЛТАНТА, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. КОНСУЛТАНТЪТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица, или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява КОНСУЛТАНТА за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 40 (четиридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, КОНСУЛТАНТЪТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича КОНСУЛТАНТА в евентуален спор за нарушено авторско право, във връзка с изпълнението по Договора.

(4) КОНСУЛТАНТЪТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] (ако е приложимо) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 49. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 50. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 51. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 52. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 53. (1) Всички уведомления между Страните, във връзка с този Договор, се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, по електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За КОНСУЛТАНТА:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на КОНСУЛТАНТА, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 53а. Този Договор се сключва на български език. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи и други, както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за КОНСУЛТАНТА или негови представители, или служители, са за сметка на КОНСУЛТАНТА.

Приложимо право

Чл. 54. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 55. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящите до него, включително спорове породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражен съд при „Европейска юридическа палата“ гр. София, съобразно нейния правилник за дела основани на арбитражни споразумения. Езикът на арбитража ще бъде български. Място на арбитража:  РБългария, гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Н. Коперник 25.

Екземпляри

Чл. 56. Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за КОНСУЛТАНТА.

Приложения

Чл. 57. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация

- Приложение № 2 – Техническо предложение

- Приложение №3 - Ценово предложение;

- Приложение №4 -  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;

- Приложение № 5 - Гаранция за обезпечаване на изпълнението на Договора;

……………………………..			           		………………………….

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА КОНСУЛТАНТА:

……………………………..

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Всички клаузи в този Договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на КОНСУЛТАНТА, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП. В противен случай се заличават.

Посочва се формата, избрана от КОНСУЛТАНТА, предвид разпоредбата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Клаузата се включва при необходимост. В противен случай се заличава.

Клаузата е приложима, когато КОНСУЛТАНТЪТ е чуждестранно лице. В противен случай се заличава.