MЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Предмет на обществената поръчка: „Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:

- Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1А, бл.8”;

- Обособена позиция №2 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №10, бл.9а”;

- Обособена позиция №3 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян Ников, №1, бл.5”;

- Обособена позиция №4 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр.Свищов, ул. „Черни връх”, №79”;

- Обособена позиция №5 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий, №72”;

- Обособена позиция №6 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №15”;

- Обособена позиция №7 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул.Симеон Ванков, №4, бл.2”

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и документацията за участие на Възложителя.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, и се прилага за всяка обособена позиция по отделно.

Оценка на допуснатите оферти за съответната обособена позиция се извършва съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):

- (KO1 ) Обща цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50 %, максимум 50 точки.

- (КО2) Срок за изработване на техническия инвестиционен проект - тежест в комплексната оценка 5%, максимум 5 точки.

- (КОЗ) Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности - тежест в комплексната оценка 5%, максимум 5 точки.

- (КО4) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 40 %, максимум 40 точки.

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула: КО = KO1 + КО2 + КО3+КО4 където:

КО - е обща комплексна оценка

KO1 - е оценка на обща цена за изпълнение на поръчката

КО2 - е оценка на срок за изработване на техническия инвестиционен проект

КОЗ - е оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности

КО4 - е оценка на техническо предложение за изпълнение на поръчката

Максималната обща комплексна оценка е 100 точки.

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

- Обща цена за изпълнение на поръчката (KO1) - максимална оценка 50 точки.

Общата цена за изпълнение на съответната обособена позиция от поръчката се образува като сбор от цена за изработване на технически инвестиционнен проект, цена за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности и цена за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително - монтажните работи и дейности.

Оценката по показателя обща цена за изпълнение на поръчката се определя по следната формула: KO1 = KO1min.*50 / КО1у. където:

KO1 - е оценка на обща цена за изпълнение на поръчката

KО1min - е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката от участник

KO1 y - е предложена обща цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката от съответния участник

Стойността на получената оценка на обща цена за изпълнение на поръчката (KO1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Срок за изработване на техническия инвестиционен проект (КО2) - максимална оценка 5 точки.

Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект се оферира в техническото предложение на участника по Образец №11.

Оценката по показателя срок за изработване на техническия инвестиционен проект се определя по следната формула: КО2 = KО2min *5/ КО2у, където:

КО2 - е оценка на срок за изработване на техническия инвестиционен проект

KО2 min - е най-краткият предложен срок за изработване на техническия инвестиционен проект в календарни дни

КО2у - е предложеният срок за изработване на техническия инвестиционен проект в календарни дни от съответния участник

Стойността на получената оценка на срок за изработване на техническия инвестиционен проект (КО2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Важно:

* Срокът за изработване на техническия инвестиционен проект не следва да е повече от 30 (тридесет) календарни дни. Срокът за проектиране, започва да тече от датата на подписване на договора. С цел да не се оферира нереално кратък срок за изработване на техническия проект участникът в техническото си предложение (образец №11) трябва да представи работен обоснован план-график с разпределение на задачите и заетостта в рамките на екипа от проектанти за предложения срок. Графикът трябва да бъде представен детайлно по календарни дни, съобразно предложеният от участникът срок за изпълнение.

- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КОЗ) - максимална оценка 5 точки.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се оферира в техническото предложение на участника по Образец №11.

Оценката по показателя срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности се определя по следната формула: КОЗ = KО3min *5/ КОЗу, където:

КОЗ - е оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности

KО3min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни

КО3 у - е предложеният срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности в календарни дни от съответния участник

Стойността на получената оценка на срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности (КОЗ) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Важно!

* Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности не следва да е повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на строително- монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. С цел да не се оферира нереално кратък срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности участникът в техническото си предложение (образец №11) като приложение трябва да представи подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнение и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на предлаганият срок за строително-монтажните работи и дейности. Към линейния график участника трябва да приложи и диаграма на работната ръка. В случай на несъответствие участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

**Участник. който оферира по-дълъг срок за изработване на техническия инвестиционен проект от 30 календарни дни и/или по-дълъг срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности  от 150 календарни дни ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (КО4) - максимална оценка 40 точки.

Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

Техническото предложение се оценява по следната формула:

КО4 = А+Б + В с максимален брой точки 40, където:

Подпоказател (А) - „Методология и организация на цялостното изпълнение на предмета на поръчката”, с максимален брой точки 20;

Подпоказател (Б) - „Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя на качеството на материалите и на дейностите при изпълнение на поръчката”, с максимален брой точки 10.

Подпоказател (В) - „Управление на риска”, с максимален брой точки 10.

Оценката по показателя техническото предложение за изпълнение на поръчката (КО4) се формира на базата на изготвените от всеки участник обяснителна записка (приложение №1)  подробен линеен график за видовете СМР по етапност (приложение №2), диаграма на работната ръка (приложение №3) и Списък на основните строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на предмета на поръчката.

Оценката по показателя се извършва съгласно следните критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на Възложителя:

| № | Критерии за оценка по показател | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | до 40 точки |
| А | МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗИЦИЯ НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА | макс. брой точки 20 |
|  | Комисията поставя 20 точки, когато са налице следните обстоятелства: Участникът последователно и в конкретика е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, ясно и подробно е посочил в техническото си предложение проектирането, видовете СМР, доставките и монтажа, както и последователността на тяхното изпълнение, обособени в рамките на съответните етапи на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси. | 20 т. |
|  | Комисията поставя 10 точки, когато са налице следните обстоятелства: Участникът е описал общо последователността само на най-важните видове дейности за изпълнение на поръчката, в техническото си предложение е посочил общо и бланкетно проектирането, видовете СМР, като в описаната последователност за тяхното изпълнение в рамките на съответните етапи има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси. Не е представено детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката. | 10 т. |
| Б. | МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ И НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА | макс. брой точки 10 |
|  | Комисията поставя 10 точки, когато са налице следните обстоятелства: Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените основни видове строителни продукти/материали и оборудване, посочени в списъка към техническата оферта. | 10 т. |
|  | Комисията поставя 5 точки, когато са налице следните обстоятелства: Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания към предложените основни видове строителни продукти/материали и оборудване, посочени в списъка към техническата оферта. | 5 т. |
| В | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | макс. брой точки 10 |
|  | Комисията поставя 10 точки, когато са налице следните обстоятелства: В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерките за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретен случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им. Описанието по този показател отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено с предмета на поръчката, и в предложението на участника се съдържат всички изброени: - Описание на потенциалните рискове, включващи освен посочените от възложителя и допълнителни рискове, които участникът смята, че могат за възникнат, отчитайки спецификата на обществената поръчка, и които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, - Детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на риска, и - Детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификация на сферите му на въздействие, и - Конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, и - Точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите, и - Адекватност, реалистичността, ефективността на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването му. | 10 т. |
|  | Комисията поставя 5 точки, когато са налице следните обстоятелства: В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани като такива, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са мерките за превенция за недопускане и/или за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретен случай, набелязани са мерки за преодоляването и на последиците при настъпването им. Описанието по този показател отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията и настоящата методика и е съобразено с предмета на поръчката, и в предложението на участника се съдържат всички изброени: - Описание на потенциалните рискове, посочените от възложителя, - Детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификацията на риска, и - Детайлизация, изчерпателност, аргументираност при идентификация на сферите му на въздействие, и - Конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката, и - Точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите, и - Адекватност, реалистичността, ефективността на избора на предвидените за предприемане превантивни мерки и мерки за преодоляването му. | 5 точки |

!!! За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

- „Ясно“ – посочване на отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката, проектиране и  видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените конкретни видове СМР;

- „Подробно“ – описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

- „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”

- „Общо и бланкетно“ – позоваване на общоизвестни технологични процеси за видовете СМР, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи до целения резултат.

Важно!

*В случай на несъответствие между предложената от участника методология и организация за цялостно изпълнение на предмета на поръчката и техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие, както и несъответствие между предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии не съответстват на технологичните изисквания на основните видове строителни продукти/материали и оборудване, и методи за управление на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА

Настоящата методика се прилага за всяка обособена позиция по отделно при оценяване на офертите на всеки един от участниците без да се променя.

- Оценките на всеки един от подпоказателите А, Б и В в показател (КО4) -  Техническо предложение за изпълнение на поръчката, се определят като комисията, попълни таблици с индивидуални оценки на офертите по съответния подпоказател. По всеки един от подпоказателите се поставя оценка в рамките на посочените диапазони в таблицата, въз основа на експертна оценка на комисията, която мотивира поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да са изложени индивидуални и конкретни мотиви спрямо оценявания участник за присъдените точки от страна на комисията, които да се базират на техническите предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да са формални и да представляват копиране на критериите за оценяване заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл.2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

2. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложения в останалите участници, по същият показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

3. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. За изпълнител за всяка обособена позиция от обществената поръчка се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.

4. Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място участникът, който е предложил по-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира фирмата с най-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията провежда публично жребий за определяне на  изпълнител между класираните на първо място оферти.

5. Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели като най-ниска цена е цената на участника предложил най-малка обща крайна стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.

6. При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов), Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Изготвил:  Инж. Боян Чиприянов – строителен инженер, на длъжност началник отдел „Инвестиционна политика”