към

ДОКУМЕНТАЦИЯ за

възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание при условията и реда на глава  двадесет и пета, чл. 178 - 181, във връзка с чл. 20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол  по  НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”.

Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж"  по Проект „Красива България“.

1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки.

2. Предмет и описание на предмета на обществената поръчка:

2.1. Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” със следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол  по  НПМФЖС на обекти със следните административни адреси: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” и гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.б”.

Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж"  по Проект „Красива България“.

2.2. Описание на предмета на обществената поръчка за всяка една от обособените позиции:

2.2.1. Обособена позиция №1 е свързана с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по - добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнена среда.

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за всяка една жилищна сграда, както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация.

Изпълнителят следва да извърши инвеститорския контрол в полза на Възложителя за осъществяване на контрол върху изпълняваните СМР за конкретно посочени многофамилни жилищни сгради, тяхното съответствие с проектната документация за всеки един от обектите в обхвата на обособената позиция.

Инвеститорския контрол следва да съблюдава изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности.

В обхвата на обособената позиция са включени следните жилищни сгради:

- Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б;

Сградата съдържа 18 самостоятелни обекта, като 9 от тях са с жилищна функция и 9 гаража. Централните входове са разположени на югозападната фасада, откъм улица „Черни връх“. Налични са и два второстепенни входа откъм североизточната фасада.

В северозападната част от сградата се намира вход „А“, в който са поместени апартаменти с номера 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Състоят се от дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югозападната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

В югоизточната част от сградата е разположен вход „Б“, в който са поместени апартаменти с номера 1, 2 и 3. Те съставляват дневна, две спални, столова, кухня, баня, мокро помещение, клозет, коридор, дрешник, два балкона (на североизточната и югоизточната фасада) и една лоджия на фасада югозапад.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо – пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови носещи елементи и стоманобетонови подови конструкции. Стълбищната клетка е монолитна, стоманобетонна, с двураменна стълба с метален парапет, с дървена ръкохватка и настилка по стъпалата и междинните площадки – монолитна шлайфана мозайка. Съставена е от 2 рамена с широчина 105 см., огледало 20см.

Екстериорните стълбища при централните входове са с широчина 235 см., височина на стъпалото 15 см., дълбочина 30 см.

Покривът е двускатен, топъл, изпълнен от стоманобетонна плоча върху носещи греди и колони. Върху плочата са положени керемиди, тип „марсилски“, коминните тела са изградени от единични тухли с варо – циментова мазилка и бетонни шапки.

Балконите по фасада югозапад на апартаменти с номера 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 по североизточната 4, 5, 7, 8 и 9 и по югоизточната 3 са частично зазидани и остъклени или изцяло остъклени, което по същество е изменение на отоплителния обем на сградата.

Застроена площ по контура на подземния етаж: 323,34 м2

Разгъната застроена площ: 1849,26 м2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

а) Мярка за енергоспестяване В1: подмяна на дървената и метална дограма

б )Мярка за енергоспестяване В2: топлоизолация на външните стени

в) Мярка за енергоспестяване В3: топлоизолиране на покрив – основен и такъв над остъклени тераси

г) Мярка за енергоспестяване В4: топлоизолация на под към външен въздух

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

- Изкърпване и шпакловане на вътрешни рамки около врати и прозорци и последващо трикратно боядисване на същите.

- Демонтаж на врати към сутерен и таван и последващ монтаж на димоуплътняващи врати.

- Демонтаж на водосточни тръби и монтаж на нови такива.

- Направа на ламаринени обшивки върху стоманобетоновите козирки над неостъклени балкони над 4 етаж.

- Ремонт на покрива.

- Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки 3, вх.Б.

Сградата съдържа 8 жилищни единици, 8 изби и 8 тавански помещения и три единици със стопанска дейност, всичките достъпни самостоятелно по стълбищната клетка и коридорите в сутерена и в таванския етаж. Входът на сградата е разположен на северната фасада, непосредствено към стълбищната клетка.

На всеки жилищен етаж са разположени по два апартамента. Апартаментите от източната страна съдържат: дневна, спалня, кухня, баня, WC, коридор, тераси на юг и на изток. Апартаментите от западната страна съдържат: дневна, две спални, кухня, баня, WC, коридор, тераси на юг и на изток.

Сградата е масивна, монолитна с неармирани зидове от плътни керамични тухли на варо – пясъчен разтвор с вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи и стоманобетонови подови конструкции.

Покривът на сградата е плосък, топъл с наклон от 3%. Хидроизолацията е битумна с посипка.

Подове и настилки

Подът на стълбищната клетка е оформен с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетонова конструкция. Подовете в предверията, коридорите и мокрите помещения на апартаментите са оформени с мозайка, положена върху хастар от цименто – пясъчен разтвор, върху стоманобетоновата конструкция. Подовете в основните помещения на жилищата са оформени с паркет върху дървена скара, запълнена със сгурия върху стоманобетоновата подова конструкция. Подовете на избите са циментови, положени върху трамбована земя. Подовете на таванските помещения са циментови, положени на хастар от сгуробетон върху стоманобетоновата подова конструкция.

Стени

Всички стени на сградата са масивни, зидани, неармирани. Стените на сградата са укрепени от вертикални и хоризонтални стоманобетонови елементи. Външните стени са зидани с обикновени плътни тухли с варо – пясъчен разтвор с дебелина на зида 25 см. и измазани отвън и отвътре с дебелина на слоевете 1,5 см. Вътрешните стени са зидани с обикновени плътни тухли с варо – пясъчен разтвор с дебелина на зида 25 см. или 12 см. и измазани двустранно.

Тавани

Таваните на сградата са оформени с мазилка върху стоманобетоновите подови конструкции.

Врати и прозорци

Цялата дограма на сградата е била изпълнена дървена, двукатна в жилищните помещения и еднокатна в избените помещения. В експлоатацията на сградата са били не координирано подменени част от дограмите с нови с PVC и алуминиеви рамки и стъклопакети. Всички тераси на северната фасада са остъклени с метална дограма и единични стъкла или PVC рамки със стъклопакети. Половината от терасите на южната фасада са остъклени с метална дограма и единични стъкла. Тези промени от оригиналния проект по същество са изменение на отоплителния обем на сградата.

Технически показатели:

Застроена площ по контура на сутерена: 240,8 м2

Разгъната застроена площ: 1 138,3 м2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

- Мярка за енергоспестяване B1: Подмяна на дървената и метална дограма

- Мярка за енергоспестяване B2: Топлоизолация на външните стени

- Мярка за енергоспестяване B3: Топлоизолация на таваните, на остъклените тераси с 10 см. експандиран полистирен  EPS с коефициент на топлопредаване λ≤0,036 W/mK

- Мярка за енергоспестяване B4: Топлоизолация на под към външен въздух (пода на остъклените тераси)

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ОСНОВНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ:

- Изкърпване и шпакловане вътрешно, рамки около врати и прозорци и последващо  трикратно боядисване на същите.

- Демонтаж на врати към сутерен и таван и последващ монтаж на димоуплътняващи врати.

- Демонтаж на водосточни тръби и монтаж на нови такива.

- Изпълнение на СМР, свързани със зазиждане.

2.2.2. Обособена позиция №2 е свързана с изпълнението на обект: "Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в „Домашен патронаж” по Проект „Красива България“.

Бившата училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ е разположена в УПИ I, кв. 260 по плана на гр. Свищов, с административен адрес ул. „33-ти Свищовски полк“ №6.

Сградата е построена през 1969 г. и се състои от един централно разположен главен корпус, и две странични крила-източно и западно. Подходът към имота е от източна страна. Главният подход към сградата е обособен в източната част на южната фасада. Конструкцията на сградата е монолитна със стоманобетонов скелет и тухлена зидария. Покривът в плосък, изпълнен с бетонови керемиди и топло и хидроизолации. Сградата се състои от сутеренно ниво и три надземни етажа с типово етажно разпределение. Помещенията, съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, обхващат централната част на сутеренното ниво от главният корпус, която в първоначалният проект на сградата е действувала като столова и кухня към училището. Към момента тази част не се използва. Помещенията са достъпни от вътрешността на сградата посредством  двукрила врата от източна страна, и коридор от западна страна водещ към сервизни помещения. Самостоятелен достъп към столовата има от южната фасада посредством стълбище и врата с размери 120/210 см.

Светлата височина в помещенията е 310 см.

В така определеното пространство – бивша столова и кухня на СОУ „Алеко Константинов“ се предвижда да се разположат необходимите помещения за дейността на Домашния социален патронаж.

Съгласно изготвения технически инвестиционен  проект, ще се обособят три основни звена в предвид нуждите на социалната услуга: кухненски блок за подготовка на хранителни продукти и разливочна; сервизен блок със складове, санитарни и миялни помещения; и административен блок със офиси и стая за персонала.

Площта на помещенията е отразена в чертежите към проекта.

Предвидени строително ремонтни дейности:

- При промяната на предназначението на обекта се запазва  съществуващият подход от южната фасада, който ще се използва за вход към административния блок и се обособяват два допълнителни подхода – един към сервизният блок и един към склада с готовата продукция. Подходите ще се обособят като бъде премахнат подпрозоречният зид на съществуващи прозорци и се поставят врати със светъл отвор 120/210 см. Ще се монтира и леко слънцезащитно съоръжение пред входа.

- Съществуващите два подхода от вътрешността на сградата от източна и западна страна се предвижда да се зазидат.

- От северна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят помещенията за подготовка на хранителни продукти, топла и студена кухня и разливочна.

- От южна страна в обема на бившата столова с леки преградни стени ще се обособят офис за Домакин и Социален работник, офис за Управител, стая за персонала и склад за готова продукция с директен достъп отвън.

- От източна страна в обема на бившата кухня с леки преградни стени ще се обособи сервизен блок: санитарни помещения, съблекалня за персонала, миялни помещения и необходимите складове.

- Във всички помещения ще се изпълни вътрешно боядисване по стени и тавани.

- Ще се монтира нов окачен таван с вградени осветителни тела. Светлата височина на помещенията ще бъде 280 см.

- Ще се монтират два броя вътрешни стълби с по 6 см. – една в сервизният блок и една към склада за готова продукция. Извън сградата ще се изпълни външната част от подхода с по 6 броя стъпала.

- Във всички помещения ще се постави нова подова настилка – гранитогрес в основните кухненски и сервизни помещения, фаянс в санитарните помещения и паркет в офисите.

Настоящото преустройство не засяга конструкцията на сградата.

Всички нови преградни стени ще се изпълнят с щендерни стени от гипсокартон.

Предвижда се преизграждане и промяна в съществуващите инсталации на обекта, в съответствие с изготвените проекти по части.

В обекта ще се обособят следните помещения след преустройството:

- Офис домакин/Социален работник;

- Офис Управител;

- Стая за персонала;

- Склад готова продукция;

- Разливочна;

- Кухня-топла и студена подготовка;

- Миално помещение за посуда за разнос;

- Съблекалня персонал;

- Баня;

- 2 бр. WC;

- Предверие сервизен блок;

- 3 бр. Склад за хранителни продукти;

- Склад за хигиенни материали;

- Стая ел.шкаф.

Технически данни: ЗП на обекта – 406,00 м2

Изпълнителят следва да упражнява строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи на обекта, да изготви технически паспорт както и оказване на експертна подкрепа на възложителят до въвеждането им в експлоатация.

Подробните изисквания за изпълнението са посочени в Техническите спецификации за съответната обособена позиция, неразделна част от настоящата документация.

Важно!!!!! Участник може да подаде оферта само за една или всички обособени позиции. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

3. Общата прогнозна стойност на поръчката и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 15 565,00 (словом: петнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС, разпределена по обособени позиции както следва:

3.1. За обособена позиция №1 - до 10 565,00 (словом: десет хиляди петстотин шестдесет и пет) лева без ДДС, разпределена по дейности както следва:

3.1.1. за строителен надзор на обект №1 гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б”  до 4290,00 (словом: четири хиляди двеста и деветдесет) лева без ДДС;

3.1.2.за строителен надзор на обект №2 гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б” до 2710,00 (словом: две хиляди седемстотин и десет) лева без ДДС;

3.1.3. за инвеститорски контрол на обект №1 с административен адрес гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б” до 2 200,00 (словом: Две хиляди и двеста) лева без ДДС;

3.1.4. за инвеститорски контрол на обект №2 с административен адрес гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б” до 1365,00 (словом: Хиляди триста шестдесет и пет) лева без ДДС.

Важно!!!

* Предложените единични цени за обектите и общата цена от участниците не трябва да надхвърля посочените прогнозни стойности за съответния обект и общата прогнозна стойност на обособената позиция.

Участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката и единична цена за обектите, по-високи от прогнозните стойности, ще бъде отстранен от участие.

3.2. За обособена позиция №2 – до 5 000,00 (словом: Пет хиляди ) лева без ДДС.

Прогнозната стойност е формирана в съответствие с чл.21, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.7 от ЗОП.

3.3. Източник на финансиране за всяка една от обособените позиции:

3.3.1. За обособена позиция №1 - Национална програма за енергийна ефективност на

многофамилни жилищни сгради.

Изборът на изпълнител, финансирането и разплащането на дейностите се извършва чрез възложителя - Община Свищов и от името и за сметка на сдружението на собствениците на сградата посочена в обособената позиция от предмета на поръчката.

При условие, че не бъде осигурено финансиране по реда на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора за конкретният обект от обособената позиция и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др.

3.3.2. За обособена позиция №2 – бюджета на Община Свищов.

3.4. Начин на плащане за всяка една от обособените позиции: Всички плащания ще се извършват по банков път, по банкова сметка на Изпълнителя, както следва:

а)	Междинни плащания  за упражняване функциите на инвеститорски контрол и строителен надзор, в зависимост от извършените и одобрени от възложителя и изплатени на строителя строително-монтажни работи и доставки за строежа,  в срок 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оригинална фактура за дължимата сума и доклад за извършена работа. Общия размер на междинните плащания ще бъде до 95 (словом: деветдесет и пет) % от договорената цена.

б)	Окончателното плащане в размер до 5 (пет) % от договорената цена, след приемане и въвеждане на строежите в експлоатация за всяка една жилищна сграда, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на обектите на възлагане и представяне на следните документи:

-  копие на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на строежите;

-  оригинална фактура за дължимата сума.

4.	Срок и място на изпълнение на услугата за всяка една от обособените позиции:

4.1.	Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора и приключва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на  всяка една сграда, и включва:

4.1.1. Срокът за упражняване на строителния надзор и/или инвеститорския контрол е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2), до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) и завършва с издаване на удостоверения за регистриране на въвеждането в експлоатация на всяка една сграда (Констативен акт обр. 16).

4.1.2. Възложителят уведомява Изпълнителя с Възлагателно писмо за започване на строително-монтажните работи на съответната сграда. В случай, че Възложителят изпрати до Изпълнителя възлагателно писмо едновременно за всички сгради или за част от сградите, включени в  съответната обособена позиция изпълнението на услугата следва да се реализира едновременно за всяка конкретна сграда.

4.2. Място на извършване на услугата - Територията на гр. Свищов, на административните адреси на сградите, посочени в обособените позиции.

5. Критерий за оценка на офертите: „Най-ниска цена”.

За настоящата обществена поръчка, критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската цена в лева без ДДС, предложена за съответната обособена позиция, която включва всички разходи по изпълнение на поръчката – за мобилизация, хонорари на екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, транспорт и други присъщи разходи, както и непредвидени разходи, печалба и други присъщи.

Печеливша е офертата на Участник, предложил най-ниска предлагана цена без ДДС за изпълнение на съответната обособена позиция.

Комисията класира участниците в съответствие с чл.58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

6. Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да бъдат съобразени и да не надвишават прогнозната стойност на съответната обособена позиция от обществената поръчка посочена по-горе.

Ако Ценово предложение надвишава прогнозна стойност на съответната обособена позиция, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

7. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.

7.1. В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

7.2. Съгласно чл.10, ал.2 от ЗОП Възложителят не изисква обединението да има определена правна форма, за да участва при възлагането на обществената поръчка и не поставя условие за създаване на юридическо лице.

7.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на документите посочени в чл.59, ал.6 от ЗОП.

7.4. Договор за създаване на обединение с посочено правно основание за създаване на обединението трябва да съдържа клаузи, които:

7.4.1. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

7.4.2.  гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

7.4.3. да посочат правата и задълженията на участниците в обединението;

7.4.4. да посочат разпределението на отговорността между членовете на обединението.

7.4.5. да посочат дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението.

7.5. Когато не е приложен договор за създаване на обединение, или в приложения договор липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените в т.7.4 условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана.

7.6. Съгласно чл.101, ал.9, ал.10 и ал.11 ЗОП лице, което участва в обединение, или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.7. Съгласно чл.70 ППЗОП когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

7.8. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

7.9. Участникът да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 7 от Закона за обществените поръчки.

7.9.1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

б) осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези, посочени в буква „а”, в друга държава членка или трета страна.

в) при който е налице конфликт на интерес, който не може да бъде отстранен.

г) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен.

д) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

•	Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

•	Община по седалището на възложителя е Община Свищов.

7.9.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 7 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.

7.9.3. Договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, изпълнителите сключват съгласно изискванията на чл. 75 ППЗОП.

8.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

| Минимално изискване за всяка обособена позиция | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| 1.Участникът да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр.82, от 26.10.2012 година, или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът трябва да представи декларация, че ще го поднови в установените в наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. | Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1). Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройство (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция, до ДВ бр.82, от 26.10.2012 година, или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба №РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор – копие „Вярно с оригинала”. |

- Минимални изисквания към техническите и професионални способности

| Минимално изискване за всяка обособена позиция | Документ, с който се доказва |
| --- | --- |
| - Участникът за съответната обособена позиция да има изпълнена минимум една услуга през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката. Под услуга, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: осъществяване на строителния надзор за строежи III категория, съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 6, ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи или по-висока категория. | Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – по образец №7, заедно с доказателство за извършената услуга - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала”. |
| 2.Участникът трябва да разполага със следните технически лица, задължително включени в основния заверен списък от правоспособни физически лица, които упражняват дейността. Списъка е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗУТ: А) Ръководител на екипа – строител инженер - да притежава образователно-квалификационна степен „магистър”, със специалност „Архитектура”, „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалент съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „архитект”, съответно „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г., да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност (и) на минимум един строеж. Б) Координатор по безопасност и здраве - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи и да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. В) Строителен инженер – да притежава образователно квалификационна степен ”магистър”, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” или еквивалент, да е участвал в извършването на сходна с предмета на поръчката дейност (и) на минимум един строеж. “Под идентична с предмета на поръчката дейност (и) на минимум един строеж“, следва да се разбира: извършване на строителен надзор на строеж. Важно!!! *Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява две позиции. **Участникът да отговаря на изискването на чл.166, ал.3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон. | Участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на персонала, който ще изпълнява услугата, по чл.64, ал.1 т.6 ЗОП - по образец №8; |

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен акт или административен акт и съобразно разпределението на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

** Участникът може да използва капацитета на трети лица при спазване разпоредбите на чл.65 ЗОП.

*** По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само, ако лицата, с чиито опит, образование или квалификация се доказва изпълнението на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица задължения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

Възложителят ще изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходното изречение.

**** В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

***** Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

****** Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

*******Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

******** Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

10. Съдържание на офертата. Всяка оферта трябва да съдържа:

10.1. Опис на представените документи.

10.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката -  по образец №1.

10.3. Документ по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението – заверено от участника копие.

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- Права и задължения на участниците в обединението;

- Разпределение на отговорността между членовете на обединението;

- Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

10.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността се представят следните документи:

А) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.1 и т.2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отстрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение;

Б) по отношение на обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждаване на описаните обстоятелства.

10.5. Техническо предложение, съдържащо:

10.5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник. Документа следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата – оригинал или заверено копие.

10.5.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец №2;

(В предложението на изпълнение на поръчката участника следва пълно и детайлно да опише организация на работа на екипа, задълженията и отговорностите на членовете на екипа. Да представи ясна визия за комуникация и контрол вътре в екипа и с останалите участници в  строителния процес. Да представи ясно и точно описание на дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани за постигане в максимална степен на законосъобразността и качеството при извършване на строително-монтажните работи. Последователност на дейностите, отговаряща на нормативната уредба. Подробно и точно описание на документите, които трябва да бъдат издадени - протоколи, доклади, актове- вид, периодичност и съдържание.)

10.5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец №3;

10.5.4. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец №4;

10.5.5. Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - по образец №5;

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са: Национален осигурителен институт; Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са: Агенция по заетостта; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

10.5.6. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо.

Декларация не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

10.6. Ценово предложение – по образец №6.1 и/или №6.2.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Важно:

*Предложената общата цена от участниците за обособената позиция за която кандидатстват не трябва да надхвърля посочената прогнозна стойност на обособената позиция.

Участник, предложил обща цена за изпълнение на обособената позиция за която кандидатства, по-висока от прогнозните стойности, ще бъде отстранен от участие.

** При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

*** При прегледа и оценката на представеното от участника Ценово предложение се установи несъответствие с одобрената от Възложителя документацията за участие, като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи, участника ще бъде отстранен от участие в процедурата.

**** Обща цена предложена от участника следва да включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число всички разходи за мобилизация, хонорари на екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, транспорт и други присъщи разходи, както и непредвидени разходи, печалба, и не подлежи на увеличение.

10.7.  Участниците декларират съответствието си с поставените от Възложителя изисквания за технически и професионални способности и годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност  чрез попълване на ЕЕДОП – образец №1.

10.8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител – по образец №9;

10.9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП - по образец №10;

10.10. Декларация за съгласие за участие за подизпълнител – по образец №11;

10.11. Декларация по НПЕЕМЖС – по образец №12;

Декларацията по образец №12 се представя, когато участниците подават оферти за Обособена позиция №1.

10.12. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП – по образец №13.

11. Представяне и приемане на офертата.

11.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена на български език, съгласно предварително обявените условия за участие и изисквания към участниците от възложителя. Участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на една обособена позиция от предмета на поръчката или за всички обособени позиции.

ВАЖНО! Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по чл.47, ал.2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията за която се отнасят.

Всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на една обособена позиция от предмета на поръчката или за всички обособени позиции, ще бъде отстранявана.

11.2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.

11.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

11.4. участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата.

11.5. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни задачата съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.

11.6. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Опаковката следва да е надписана по следния начин:

Наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо: ……………. Адрес за кореспонденция: ……………….. Телефон, Факс, електрон.адрес: ……………. ОФЕРТА за участие в обществена поръчка: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол” за обособена/и позиция/и №…………………………….. Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране! До Община Свищов

11.7. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.

11.8. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или прозрачна опаковка, или в опаковка с нарушена цялост не се приемат и не се разглеждат.

11.9. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес: Община Свищов, гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” № 2, всеки работен ден до определеният от Възложителя срок за получаване на оферти.

12. Работа на комисията.

12.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия от нечетен брой лица, назначена от възложителя.

12.2. След изтичане на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисия по чл.103, ал.1  със заповед в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- мястото на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

12.3. След  получаване на списъка с участниците, членовете на Комисията представят на Възложителя декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

12.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

12.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

12.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

12.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

12.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

12.9. Публичната част на заседанието на комисията приключва след извършване на действията по т.12.6 до т.12.8.

12.10. Комисията разглежда документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

12.11. Когато установи липсата, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към лично състояние или критерии за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.12.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

12.12. В срок от 5 работни дни от получаване на протокола по т.12.10 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

12.13. Възможността по т.12.12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

12.14. Когато промените се отнасят до обстоятелства различни, от посочените по чл.54, ал.1, т.1,2, и 7 и чл.55,ал.1, т.5  ЗОП, новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

12.15. След изтичане на срока по т.12.12 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията към лично състояние и критерии за подбор. Комисията не разглежда техническите предложения на участници, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критерии за подбор.

12.16. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или  да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

12.17. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

12.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

12.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметрите от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

12.20. Не по късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най- малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.12.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

12.21. След извършване на действията по т.12.20 приключва публичната част от заседанието на комисията.

12.22. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5 дневен срок от получаване на искането.

12.23. Обосновката  по т.12.22. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителен метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчка изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

12.24. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.12.23, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участника не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

12.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областна на околната среда.

12.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл.107 от ДФЕС.

13. Срок на валидност на офертата: 90 (словом: деветдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

14. Възложителят отстранява от процедурата участник.

14.1. при който е установено,че:

А) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критерии за подбор;

Б) не е представил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение на критерии за подбор;

В) има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение но договор за обществена поръчка е нарушил чл118, чл.128, чл.245 и чл.301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

14.2. при който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

14.3. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документация за участие;

14.4. който е представил оферта, която не отговаря на:

А) предварително обявените условия за поръчката;

Б) правила и изисквания свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областна на околната среда.

14.5. който не е представил обосновката в срок по т.12.22, или чиято оферта не е приета съгласно т.12.24 – 12.26;

14.6. лица, които са свързани по смисъла на &2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

15. Възлагане на обществената поръчка.

15.1. Възложителят сключва писмени договори за всяка обособена позиция поотделно с определения изпълнител в 30 – дневен срок  от датата на определяне на изпълнителя.

При сключване на договор класираният на първо място участник представя:

- Актуални документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата, посочени в чл.58 от ЗОП, както и документи доказващи съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;

- Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността на договора за съответната обособена позиция, която се представя в една от следните форми:

- Банкова гаранция, учредена в полза на Община Свищов. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е безусловна банкова гаранция, срокът на същата трябва да изтича не по- рано от 31.12.2017 година.

- Парична сума внесена по банкова сметка на Община Свищов както следва:

IBAN: BG49CECB97903310499400 BIG: CECBBGSF

- Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.